주간 업무 보고

2026.04.29.

○ [스마트 모빌리티 DX 프로젝트] 운행 데이터 기반 화물차 운전자 피로도 실시간 모니터링 플랫폼(26.04.27 ~ 26.05.27)

[3조, 팀장 유환희]

▶ 이슈사항

- 주제 선정 완료

∙ 번호판 인식을 통한 운행 데이터 기반 화물차 운전자 피로도 실시간 모니터링 플랫폼

1) 거점지(센터)에서 출도착 시 번호판을 읽어 운행시간 판별

2) 고속도로 및 휴게소 CCTV로 번호판 판별 후 휴식 및 운행시간 판별

- 기술 스택 선정 완료

∙ DBMS : PostgreSQL

∙ 컨테이너/배포 : Docker

∙ 협업 : git, github, notion, Figma

∙ 백엔드 프레임워크 : Spring boot

∙ 프론트엔드 프레임워크 : node.js, vue.js, chart.js, vs code, pinia, Axios

∙ 인공지능(AI) / 머신러닝(ML) : YOLO8, Opencv, EasyOCR, python

∙ 인공지능(AI) 어시스턴트 : Gemini, Claude, Codex

- 개발 및 운영환경 설정

∙ 클라우드 기반 환경 (window11, Mac, linux)

1) Docker, Docker-compose

2-1) window11 - WSL2 + Docker Desktop 설치, JDK 21, IntelliJ IDEA (Spring Boot 백엔드),   VS Code (Vue.js 프론트), Git, Python 3.11 (FastAPI/YOLOv8)

2-2) Mac - Docker Desktop 설치, JDK 21, IntelliJ IDEA (Spring Boot 백엔드),

VS Code (Vue.js 프론트), Homebrew, Git, Python 3.11 (FastAPI/YOLOv8)

3) linux환경 배포 – yolov8/ai 최적화, 자동 보안 패치, ssh키 + docker로 핫픽스 가능

▶ 일정관리

- 2026.04.27 : 임무분담 관련 회의, 프로젝트 주제 선정 및 기술 스택 논의 회의

- 2026.04.29 : 프로젝트 주제 선정 완료, 기술 스택 선정 완료

▶ 개발관리

- 프로젝트 전체 기획

∙ 기획단계(~04/29)

| 구분 | 프로그램 (완료/진행) | 진척률 | 완료일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주제 선정 | 완료 | 100% | ~04/29 |
| 기술 스택 선정 | 완료 | 100% | ~04/29 |
| 개발, 운영환경 설정 | 완료 | 70% | ~04/29 |
| 합계 | 완료 | 90% |  |

▶ 기타사항