# logmile_v0.1.1_구현범위

logmile ??? | DOCX ???

# logmile v0.1.1 구현 범위

버전: v0.1.1

목표: 인증 / 회원가입 / 승인 구조 통합

기간: 2026.05.05 ~ 2026.05.08

기준 산출물: `logmile_릴리즈전략.md`, `logmile_팀원별_기능구현_브랜치순서.md`, `logmile_요구사항정의서.md`

## 1. v0.1.1 착수 전 처리 사항

v0.1.1 브랜치 작업 시작 전에 아래 항목을 먼저 처리한다.

### 미커밋 (로컬)

| 파일 | 내용 | 커밋 브랜치 |
| --- | --- | --- |
| `.gitignore` | IDE(.idea/ 등) + 데이터셋 경로 추가 | `feature/be-company-entity` |
| `logmile_ai/dataset/.gitignore` | test split + 원본 경로 추가 | `feature/be-company-entity` |
| `logmile_ui_prototype/page_flow.html` | 페이지 흐름도 신규 파일 | `feature/docs-deliverables` |

### PR 미생성 브랜치 (dev 머지 필요)

| 브랜치 | 커밋 내용 |
| --- | --- |
| `feature/be-company-entity` | CompanyService (register / findById / findAll / getEntityById) |
| `feature/be-auth-jwt` | JWT 인프라, SecurityConfig, ErrorCode, BusinessException |
| `feature/be-swagger` | Springdoc Swagger 설정, AuthController 스텁, LoginRequest/Response DTO |
| `feature/docs-deliverables` | admin status CHECK 오류 수정, ROLE_ADMIN 명칭 통일 |

## 2. v0.1.1 브랜치 구성

| 브랜치 | 담당 | 선행 조건 |
| --- | --- | --- |
| `feature/be-auth-signup` | 환희 | be-company-entity, be-auth-jwt dev 머지 후 |
| `feature/be-admin-approval` | 환희 | be-auth-signup 머지 후 |
| `feature/fe-auth-login` | 경서 | be-auth-signup dev 머지 후 |
| `feature/fe-signup` | 경서 | be-auth-signup dev 머지 후 |
| `feature/fe-approval-pending` | 경서 | fe-auth-login 머지 후 |
| `feature/fe-router-guard` | 경서 | fe-approval-pending 머지 후 |

## 3. BE — feature/be-auth-signup

### 3.1 구현 목표

POST /api/auth/signup — 업체 생성 + 일반 관리자 계정 PENDING 등록 (FR-AUTH02)

POST /api/auth/login 실제 구현 — AuthController 스텁 교체 (FR-AUTH01)

### 3.2 Admin 엔티티 보완

Admin.java에 팩토리 메서드와 상태 변경 메서드 추가

// 회원가입용 팩토리

public static Admin create(String email, String encodedPassword,

String name, String phone, Company company) {

Admin admin = new Admin();

admin.email    = email;

admin.password = encodedPassword;

admin.name     = name;

admin.phone    = phone;

admin.company  = company;

admin.role     = AdminRole.ROLE_ADMIN;

admin.status   = AdminStatus.PENDING;   // 신규 가입은 반드시 PENDING

return admin;

}

// 승인 처리용 (be-admin-approval에서 사용)

public void approve()  { this.status = AdminStatus.ACTIVE;    }

public void reject()   { this.status = AdminStatus.REJECTED;  }

public void suspend()  { this.status = AdminStatus.SUSPENDED; }

public void unsuspend(){ this.status = AdminStatus.ACTIVE;    }

현재 엔티티 상태 기본값이 ACTIVE로 설정되어 있으므로 create() 팩토리에서 반드시 PENDING으로 명시한다.

### 3.3 CompanyService 예외 교체

be-auth-jwt 머지 후 BusinessException 사용 가능 → be-auth-signup에서 수정

// 변경 전 (be-company-entity 현재 상태)

throw new IllegalArgumentException("이미 등록된 업체명입니다: " + request.name());

throw new IllegalArgumentException("업체를 찾을 수 없습니다: " + id);

// 변경 후

throw new BusinessException(ErrorCode.DUPLICATE_COMPANY_NAME);

throw new BusinessException(ErrorCode.COMPANY_NOT_FOUND);

### 3.4 SignupRequest / SignupResponse DTO

SignupRequest

- companyName  : String  (업체명, @NotBlank)

- address      : String  (업체 주소)

- phone        : String  (업체 연락처)

- email        : String  (관리자 이메일, @Email @NotBlank)

- password     : String  (패스워드, @NotBlank)

- name         : String  (관리자 이름, @NotBlank)

- adminPhone   : String  (관리자 연락처)

SignupResponse

- adminId    : Long

- email      : String

- name       : String

- status     : AdminStatus   (PENDING)

- companyId  : Long

- companyName: String

### 3.5 AuthService 구현

signup(SignupRequest):

1. companyRepository.existsByName() → DUPLICATE_COMPANY_NAME 예외

2. adminRepository.existsByEmail() → DUPLICATE_EMAIL 예외

3. Company.create() → save

4. Admin.create(email, BCrypt(password), name, phone, company) → save

5. SignupResponse 반환

login(LoginRequest):

1. adminRepository.findByEmail() → ADMIN_NOT_FOUND 예외

2. passwordEncoder.matches() → UNAUTHORIZED 예외

3. switch(admin.status):

PENDING    → ACCOUNT_PENDING 예외

REJECTED   → ACCOUNT_REJECTED 예외

SUSPENDED  → ACCOUNT_SUSPENDED 예외

INACTIVE   → ACCOUNT_INACTIVE 예외

4. JwtTokenProvider.createToken(adminId, email, role)

5. LoginResponse.of(token, adminId, name, role, status, companyId)

### 3.6 API 명세

| 메서드 | 경로 | 인증 | 요청 | 응답 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | `/api/auth/signup` | 불필요 | `SignupRequest` | `201 SignupResponse` |
| POST | `/api/auth/login` | 불필요 | `LoginRequest` | `200 LoginResponse` |

오류 응답

| 상황 | HTTP | ErrorCode |
| --- | --- | --- |
| 이메일 중복 | 409 | `DUPLICATE_EMAIL` |
| 업체명 중복 | 409 | `DUPLICATE_COMPANY_NAME` |
| 이메일/패스워드 불일치 | 401 | `UNAUTHORIZED` |
| PENDING 계정 | 403 | `ACCOUNT_PENDING` |
| REJECTED 계정 | 403 | `ACCOUNT_REJECTED` |
| SUSPENDED 계정 | 403 | `ACCOUNT_SUSPENDED` |

## 4. BE — feature/be-admin-approval

### 4.1 구현 목표

최상위 관리자(ROLE_SUPER_ADMIN)의 일반 관리자 승인/거절/정지/해제 API (FR-SUPER01~04)

### 4.2 API 명세

| 메서드 | 경로 | 인증 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | `/api/admin/approvals/pending` | SUPER_ADMIN | PENDING 상태 관리자 목록 조회 (FR-SUPER01) |
| PATCH | `/api/admin/approvals/{id}/approve` | SUPER_ADMIN | 승인 → ACTIVE (FR-SUPER02) |
| PATCH | `/api/admin/approvals/{id}/reject` | SUPER_ADMIN | 거절 → REJECTED (FR-SUPER03) |
| PATCH | `/api/admin/approvals/{id}/suspend` | SUPER_ADMIN | 정지 → SUSPENDED (FR-SUPER04) |
| PATCH | `/api/admin/approvals/{id}/unsuspend` | SUPER_ADMIN | 정지 해제 → ACTIVE (FR-SUPER04) |

### 4.3 AdminApprovalService 구현

getPendingAdmins():

adminRepository.findByStatus(PENDING) → List<AdminSummaryResponse>

approve(id):

admin = findById → ADMIN_NOT_FOUND 예외

admin.getStatus() != PENDING → INVALID_INPUT 예외

admin.approve()

reject(id):

admin = findById → ADMIN_NOT_FOUND 예외

admin.reject()

suspend(id):

admin = findById → ADMIN_NOT_FOUND 예외

admin.isSuperAdmin() → ACCESS_DENIED 예외 (최상위 관리자 정지 불가)

admin.suspend()

unsuspend(id):

admin = findById → ADMIN_NOT_FOUND 예외

admin.unsuspend()

### 4.4 AdminSummaryResponse DTO

AdminSummaryResponse

- adminId    : Long

- email      : String

- name       : String

- status     : AdminStatus

- companyId  : Long

- companyName: String

- createdAt  : LocalDateTime

## 5. FE — feature/fe-auth-login

### 5.1 구현 목표

LoginView.vue 실제 구현 (현재 스텁), authStore role/status 확장, 로그인 후 권한별 redirect

### 5.2 authStore 확장

현재 token, name만 저장 → role, status, adminId, companyId 추가 필요

// 추가할 상태

const adminId   = ref(localStorage.getItem('adminId') || null)

const role      = ref(localStorage.getItem('role') || null)

const status    = ref(localStorage.getItem('status') || null)

const companyId = ref(localStorage.getItem('companyId') || null)

// computed

const isSuperAdmin = computed(() => role.value === 'ROLE_SUPER_ADMIN')

const isActive     = computed(() => status.value === 'ACTIVE')

// setAuth 확장

function setAuth(res) {

token.value     = res.accessToken

name.value      = res.name

adminId.value   = res.adminId

role.value      = res.role

status.value    = res.status

companyId.value = res.companyId

// localStorage 저장

}

### 5.3 LoginView.vue 구현 내용

- 이메일 / 패스워드 입력 폼

- POST /api/auth/login 호출

- 성공 시:

ROLE_SUPER_ADMIN → /super-admin (최상위 관리자 홈)

ROLE_ADMIN + ACTIVE → / (대시보드)

- 오류 처리:

401 UNAUTHORIZED     → "이메일 또는 패스워드가 올바르지 않습니다."

403 ACCOUNT_PENDING  → /pending (승인 대기 안내)

403 ACCOUNT_REJECTED → "가입이 거절된 계정입니다."

403 ACCOUNT_SUSPENDED → "정지된 계정입니다. 관리자에게 문의하세요."

### 5.4 api/auth.js

export const login  = (data) => axios.post('/api/auth/login', data)

export const signup = (data) => axios.post('/api/auth/signup', data)

## 6. FE — feature/fe-signup

### 6.1 구현 목표

일반 관리자 회원가입 화면 (FR-AUTH02)

### 6.2 SignupView.vue 구현 내용

신규 파일: src/views/SignupView.vue

입력 필드:

- 업체명 (companyName)

- 업체 주소 (address)

- 업체 연락처 (phone)

- 관리자 이름 (name)

- 관리자 연락처 (adminPhone)

- 이메일 (email)

- 패스워드 (password)

성공 시: /pending 이동 (승인 대기 안내)

오류 처리:

409 DUPLICATE_EMAIL        → "이미 사용 중인 이메일입니다."

409 DUPLICATE_COMPANY_NAME → "이미 등록된 업체명입니다."

### 6.3 라우터 등록

{

path: '/signup',

name: 'signup',

component: () => import('@/views/SignupView.vue'),

}

## 7. FE — feature/fe-approval-pending

### 7.1 구현 목표

PENDING 상태 계정의 로그인 후 안내 화면 (FR-AUTH03)

### 7.2 PendingView.vue 구현 내용

신규 파일: src/views/PendingView.vue

표시 내용:

- 회원가입 완료 안내 메시지

- "최상위 관리자의 승인을 기다리는 중입니다."

- 로그아웃 버튼 (authStore.clearAuth() → /login)

라우터 등록:

path: '/pending'

name: 'pending'

인증 불필요 (PENDING 상태 접근 가능해야 함)

## 8. FE — feature/fe-router-guard

### 8.1 구현 목표

현재 requiresAuth(로그인 여부)만 체크하는 라우터 가드에 role + status 분기 추가

### 8.2 router/index.js 보완

추가할 라우트

{

path: '/super-admin',

name: 'superAdminDashboard',

component: () => import('@/views/SuperAdminView.vue'),

meta: { requiresAuth: true, requiresSuperAdmin: true },

},

{

path: '/super-admin/approvals',

name: 'approvals',

component: () => import('@/views/ApprovalView.vue'),

meta: { requiresAuth: true, requiresSuperAdmin: true },

},

router.beforeEach 보완

router.beforeEach((to) => {

const auth = useAuthStore()

// 비로그인 → 로그인 페이지

if (to.meta.requiresAuth && !auth.isLoggedIn) return { name: 'login' }

// PENDING/REJECTED/SUSPENDED 상태 → pending 또는 login

if (auth.isLoggedIn && auth.status === 'PENDING'

&& to.name !== 'pending' && to.name !== 'login') {

return { name: 'pending' }

}

if (auth.isLoggedIn

&& (auth.status === 'REJECTED' || auth.status === 'SUSPENDED')

&& to.meta.requiresAuth) {

return { name: 'login' }

}

// SUPER_ADMIN 전용 경로에 ROLE_ADMIN 접근 차단

if (to.meta.requiresSuperAdmin && !auth.isSuperAdmin) {

return { name: 'dashboard' }

}

// 로그인 상태에서 /login 접근 → role별 홈으로

if (to.name === 'login' && auth.isLoggedIn) {

return auth.isSuperAdmin ? { name: 'superAdminDashboard' } : { name: 'dashboard' }

}

})

## 9. v0.1.1 완료 기준

산출물 logmile_릴리즈전략.md 4.2 기준

| 항목 | 확인 기준 |
| --- | --- |
| 인증 | JWT 로그인 성공, accessToken 발급, Swagger에서 Authorize 후 보호 API 호출 가능 |
| 회원가입 | POST /api/auth/signup 호출 시 Company + Admin(PENDING) 생성 확인 (DB 조회) |
| PENDING 처리 | PENDING 계정 로그인 → 403 ACCOUNT_PENDING 응답 |
| 승인 흐름 | SUPER_ADMIN으로 /api/admin/approvals/pending 조회 → approve → ACTIVE 전환 확인 |
| 정지 | SUPER_ADMIN으로 suspend 후 해당 계정 로그인 시 403 ACCOUNT_SUSPENDED 확인 |
| FE 로그인 | LoginView에서 실제 로그인 성공 후 role에 따라 올바른 경로로 이동 |
| FE 가드 | PENDING 계정 로그인 후 /pending 이동, 보호 경로 직접 접근 시 /login 이동 |
| DB | seed의 `admin@logmile.com` / `admin1234` 로 로그인 성공 |

## 10. 파일 변경 목록 요약

### BE

logmile_be/src/main/java/com/project/logmile/

├── domain/

│   ├── admin/

│   │   ├── entity/Admin.java                     [수정] create(), approve(), reject(), suspend(), unsuspend() 추가

│   │   └── service/

│   │       ├── AuthService.java                  [신규] signup(), login()

│   │       └── AdminApprovalService.java         [신규] getPendingAdmins(), approve(), reject(), suspend(), unsuspend()

│   ├── auth/

│   │   ├── controller/AuthController.java        [수정] login() 스텁 → AuthService 호출로 교체, signup() 추가

│   │   └── dto/

│   │       ├── SignupRequest.java                [신규]

│   │       └── SignupResponse.java               [신규]

│   ├── company/

│   │   └── service/CompanyService.java           [수정] IllegalArgumentException → BusinessException 교체

│   └── admin/

│       ├── controller/AdminApprovalController.java [신규]

│       └── dto/AdminSummaryResponse.java           [신규]

### FE

logmile_fe/src/

├── views/

│   ├── LoginView.vue        [수정] 스텁 → 실제 구현

│   ├── SignupView.vue        [신규]

│   ├── PendingView.vue       [신규]

│   └── SuperAdminView.vue   [신규] (스텁 수준, fe-super-admin-dashboard에서 상세 구현)

├── stores/

│   └── authStore.js         [수정] role, status, adminId, companyId 추가

├── api/

│   └── auth.js              [신규 or 수정] login(), signup()

└── router/

└── index.js             [수정] /signup, /pending, /super-admin 라우트 추가 + beforeEach 보완