K-디지털 트레이닝 주간 업무 보고

2026.05.14.

○ [스마트 모빌리티 DX 프로젝트] 화물차 운전자 피로도 신시간 모니터링 시스템 (26.04.27 ~ 26.06.01)

[3조, 팀장 유환희]

▶ 이슈사항

- 백엔드 API 구현 및 프론트엔드 API 연동 보완

∙ 피로도 일별 통계 API를 구현하고 프론트엔드 통계 화면과 연결

∙ 업체 관리, 차량 관리, 운전자 관리, 운행 이력, 임계값 설정 화면의 API 경로 및 메서드 정합성 점검

∙ 로그인 응답의 상태값과 업체 식별값 저장 흐름을 보완하고 승인 대기 계정 화면 이동 처리 확인

- 더미/시드 데이터 보완

∙ 테스트용 업체, 관리자, 차량, 운전자, 피로도 임계값 데이터를 정리

∙ 데모 계정 로그인 테스트 과정에서 인증 데이터 정합성 보완

∙ 실제 기능 테스트에 사용할 기본 데이터 기준을 산출물과 맞춰 정리

- Docker PostgreSQL 실행 및 테스트 과정 보완

∙ Docker Compose 기반 PostgreSQL 실행 흐름 점검

∙ 백엔드 실행 및 DB 연결 테스트 과정에서 발생한 환경 변수 관련 문제 보완

∙ 로컬 테스트와 Docker 기반 실행 기준을 구분하여 확인

- v0.2.0 릴리즈 정리

▶ 일정관리

- 2026.05.09 ~ 2026.05.11

∙ v0.2.0 작업 범위 점검

∙ 백엔드, 프론트엔드, 인프라, 산출물 작업 대상 확인

- 2026.05.12

∙ 피로도 일별 통계 API 구현

∙ 피로도 통계 및 업체 관리 화면 API 연동

∙ 데모 계정 로그인 오류 수정

∙ 시드 데이터 및 Docker 실행 구성 점검

∙ AI/Docker 관련 의존성 보완

∙ 산출물 버전 관리 기준 정리

- 2026.05.13

∙ BE API와 FE 화면 연결 상태 확인

∙ 관리자 권한 및 데모 계정 흐름 점검

∙ API 연동 화면과 mock 화면 구분

- 2026.05.14

∙ 로그인, 차량, 운전자, 운행 이력, 임계값 API 연동 정리

∙ FE View API 연동 및 CRUD 기능 병합 확인

∙ v0.2.0 릴리즈 기준 확인 및 생성

▶ 개발관리

프로젝트 전체 개발 진행 현황

| 구분 | 프로그램 / 작업 내용 | 상태 | 진척률 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Backend | 피로도 통계 API, 관리자 인증/권한, 차량/운전자/운행 이력/임계값 API 정합성 확인 | 진행 | 85% | ~05/16 |
| Frontend | 로그인, 업체 관리, 피로도 통계, 차량/운전자/운행 이력/임계값 화면 API 연동 점검 | 진행 | 78% | ~05/16 |
| Infra / DB | Docker PostgreSQL 실행 테스트, 테스트용 시드 데이터, 데모 계정 데이터 보완 | 진행 | 82% | ~05/16 |
| AI / Simulator | AI 실행 의존성 보완, OCR 및 시뮬레이터 통합 테스트 대상 정리 | 진행 | 75% | ~05/16 |
| 산출물 | 주요 산출물 v5.1 기준 최신화, 릴리즈 및 브랜치 전략 정리 | 진행 | 88% | ~05/16 |
| 합계 | v0.2.0 기준 핵심 기능 구현 및 API 연동 기반 정리 | 진행 | 82% |  |

▶ 다음 주 작업 계획

- 더미 데이터 기반 실제 기능 테스트 진행

- 로그인, 승인, 업체/차량/운전자 관리 흐름 테스트

- 운행 이력 및 피로도 통계 화면 데이터 검증

- 시뮬레이터 운행 생성 및 GPS 전송 테스트

- GPS 데이터 저장 후 화면 반영 여부 확인

- 피로도 점수 계산 결과 검증

- 번호판 인식 및 plate_event 흐름 테스트

- FE mock 데이터 제거 및 실제 API 전환 작업

- 통합 테스트 결과 산출물 반영