K-디지털 트레이닝 주간 업무 보고

2026.05.20.

○ [스마트 모빌리티 DX 프로젝트] 화물차 운전자 피로도 신시간 모니터링 시스템 (26.04.27 ~ 26.06.01)

[3조, 팀장 유환희]

▶ 이슈사항

- 시연용 시뮬레이션 흐름 구체화

- A/B/C 시나리오를 안전, 주의, 위험 단계로 구분하여 시뮬레이션 가능하도록 정리

- 차량 번호, 운행 시작/종료 시간, 휴식 시간, 이벤트 위치 등을 직접 입력하여 시뮬레이션할 수 있도록 흐름 구성

- 시뮬레이션 과정에서 번호판 이미지 OCR 결과와 신뢰도를 확인할 수 있도록 FastAPI 연동 흐름 반영

- OCR 인식 실패 또는 신뢰도 부족 시 수동 입력으로 보완할 수 있는 흐름 정리

- 대시보드 페이지 구성

- 관제 대시보드 UI를 실제 시연 흐름에 맞게 재구성

- 운행 차량 상태, 피로도 등급, 위험 차량, 운행 이력 진입 흐름을 확인할 수 있도록 화면 구성

- 시뮬레이션 결과가 대시보드와 운행 이력 화면에 반영될 수 있도록 API 연동 기준 확인

- 시뮬레이션 API 연동 보완

- 운행 시작/종료, 번호판 이벤트, 휴식 이벤트, 피로도 이벤트 저장 흐름 정리

- 실제 기능 구조를 유지하면서 시연용 입력값을 기존 테이블에 반영하는 방식으로 구현

- FastAPI OCR 결과를 프론트엔드에서 받아 백엔드 번호판 이벤트 저장 흐름으로 연결

▶ 일정관리

- 2026.05.15

- 시연용 시뮬레이션 흐름 산출물 반영

- A/B/C 시나리오와 직접 입력 시뮬레이션 기준 정리

- 실제 기능 흐름과 시연용 입력 흐름 비교

- 2026.05.16 ~ 2026.05.18

- 백엔드 시뮬레이션 입력 API 구현

- 운행 시작/종료 시간 직접 입력 기능 보완

- 휴식 이벤트 및 피로도 이벤트 저장 API 구현

- 기존 `drive_log`, `plate_event`, `rest_event`, `fatigue_event` 구조 유지 확인

- 2026.05.19

- FastAPI 번호판 OCR 연결 흐름 정리

- OCR 결과를 시뮬레이션 번호판 이벤트에 반영하는 방식 확인

- OCR 정확도 및 수동 입력 보완 흐름 검토

- 2026.05.20

- 프론트엔드 시뮬레이션 화면에 A/B/C 시나리오 선택 기능 반영

- 직접 입력 시뮬레이션 흐름 구현

- FastAPI OCR API 호출 모듈 추가

- 백엔드 시뮬레이션 이벤트 API와 프론트엔드 연결

- 대시보드 화면 최신 구성 반영 및 빌드 검증

▶ 개발관리

프로젝트 전체 개발 진행 현황

| 구분 | 프로그램 / 작업 내용 | 상태 | 진척률 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Backend | 시뮬레이션 시작/종료, 번호판/휴식/피로도 이벤트 저장 API 구현 | 진행 | 90% | ~05/22 |
| Frontend | A/B/C 시나리오, 직접 입력 시뮬레이션, FastAPI OCR 및 이벤트 API 연동 | 진행 | 85% | ~05/22 |
| AI / FastAPI | 번호판 이미지 OCR API 연결 및 OCR 신뢰도 확인 흐름 반영 | 진행 | 80% | ~05/22 |
| Dashboard | 관제 대시보드 화면 구성 및 시뮬레이션 결과 확인 흐름 정리 | 진행 | 85% | ~05/22 |
| 산출물 | 시연용 시뮬레이션 기준 및 실제 기능 비교 흐름 반영 | 진행 | 90% | ~05/22 |
| 합계 | 시연용 시뮬레이션 및 대시보드/API 연동 기반 구현 | 진행 | 86% |  |

▶ 다음 주 작업 계획

- API 흐름 테스트 완료

- BE, FE, FastAPI 동시 실행 환경에서 시뮬레이션 전체 흐름 검증

- A/B/C 시나리오별 안전/주의/위험 결과 확인

- 차량 번호 및 시간 직접 입력 기반 시뮬레이션 테스트

- OCR 이미지 인식 결과와 신뢰도 확인 테스트

- OCR 실패 또는 신뢰도 부족 시 수동 입력 흐름 검증

- 시뮬레이션 결과의 대시보드 및 운행 이력 반영 여부 확인

- 발표/시연용 화면 흐름 보완