# logmile_깃허브_브랜치전략

logmile ??? | DOCX ???

# logmile 깃허브 브랜치 전략

프로젝트명: logmile | 버전: v1.5 | 작성일: 2026.04.30

개발 기간: 2026.04.28 ~ 2026.05.27 제출 / 2026.06.02 발표

## 1. 브랜치 구조 개요

main

└── dev

├── feature/ai-*        (AI 서버 - 환희)

├── feature/be-*        (Backend - 환희)

├── feature/fe-*        (Frontend - 경서)

├── feature/sim-*       (GPS 시뮬레이터 - 경서)

└── feature/infra-*     (Infra 공통)

main: 최종 릴리즈 전용 (직접 커밋 금지)

dev: 통합 브랜치 (feature 머지 대상)

feature/\*: 기능 단위 개발 브랜치 → 완료 시 dev로 PR 머지

release/\*: 제출 전 QA 브랜치 → QA 완료 후 main으로 머지 후 Tag

## 2. 기능 브랜치 목록

### 브랜치 네이밍 컨벤션

feature/{layer}-{기능명}

### 🤖 AI 레이어 (담당: 환희)

| 브랜치명 | 기능 | 요구사항 ID |
| --- | --- | --- |
| `feature/ai-fastapi-server` | FastAPI 서버 설정, 라우터, 환경 구성 | - |
| `feature/ai-model-dataset` | 번호판 학습 데이터 수집, Roboflow 라벨링/오토 라벨링, 데이터셋 버전 관리 | FR-OCR01 |
| `feature/ai-model-training` | YOLO11n 번호판 탐지 모델 학습, YOLOv8n 비교 학습, 학습 로그/가중치 산출 | FR-OCR01 |
| `feature/ai-model-evaluation` | mAP50, Precision, Recall, OCR 최종 성공률, 추론 속도 비교 및 모델 선정 | FR-OCR01 |
| `feature/ai-ocr-license-plate` | YOLO11 + EasyOCR 번호판 인식 API 적용 | FR-OCR01, FR-OCR02 |
| `feature/ai-ocr-observation` | 출발/도착, 고속도로 관측, 휴게소 진입/진출 관측 유형별 OCR 처리 | FR-OCR04, FR-OCR05, FR-OCR06 |
| `feature/ai-ocr-fallback` | 신뢰도 0.85 미만 수동 입력 fallback 처리 | FR-OCR03 |

모델 훈련 작업 흐름:

feature/ai-model-dataset

→ feature/ai-model-training

→ feature/ai-model-evaluation

→ feature/ai-ocr-license-plate

→ feature/ai-ocr-observation

모델 산출물 관리 기준:

학습 데이터 원본, 라벨링 데이터, 모델 가중치(*.pt, *.pth)는 Git에 직접 커밋하지 않는다.

데이터셋 버전, 라벨링 기준, 학습 설정, 성능 지표는 문서 또는 실험 로그로 남긴다.

기본 후보 모델은 YOLO11n으로 두고, YOLOv8n은 비교 기준 모델로 학습한다.

최종 모델은 검출 성능뿐 아니라 OCR 최종 성공률과 추론 속도를 함께 비교해 선정한다.

### 🛠️ Backend 레이어 (담당: 환희)

| 브랜치명 | 기능 | 요구사항 ID |
| --- | --- | --- |
| `feature/be-entity-db` | JPA Entity 전체 (Company, Admin, Vehicle, Driver, DriveLog 등) | - |
| `feature/be-company-entity` | Company Entity, Repository, CompanyService 분리 | FR-COMPANY01 |
| `feature/be-auth-jwt` | Spring Security + JWT, ACTIVE 상태만 로그인 | FR-AUTH01 |
| `feature/be-auth-signup` | 일반 관리자 회원가입 API (PENDING 상태 생성) | FR-AUTH02, FR-AUTH03 |
| `feature/be-admin-approval` | 최상위 관리자 승인/거절/정지/해제 API | FR-SUPER01~04 |
| `feature/be-company-api` | 업체 목록/상세 조회 API | FR-SUPER05, FR-COMPANY01 |
| `feature/be-tenant-access` | TenantAccessService - 업체별 데이터 접근 제한 | FR-COMPANY02 |
| `feature/be-vehicle-crud` | 차량 CRUD API (TenantAccess 적용) | FR-C01 |
| `feature/be-driver-crud` | 운전자 CRUD + 차량 배정 API (TenantAccess 적용) | FR-C02 |
| `feature/be-gps-receiver` | GPS 수신 API (gps_data 저장, TenantAccess 검증) | FR-B02 |
| `feature/be-simulation-control` | 시뮬레이션 시작/중지 API (drive_log + company_id) | FR-B03 |
| `feature/be-rest-event` | 휴식 판단 (speed_kmh ≤ 3, 15분 이상 유효 휴식) | FR-FAT02 |
| `feature/be-fatigue-continuous-driving` | 연속 운행 시간 계산 | FR-FAT01 |
| `feature/be-fatigue-daily-driving` | 일일 총 운행 시간 계산 | FR-FAT03 |
| `feature/be-fatigue-night-driving` | 야간 운행 시간 계산 (22:00~06:00) | FR-FAT04 |
| `feature/be-fatigue-score` | 피로도 점수 산정 및 등급 결정 | FR-FAT05 |
| `feature/be-fatigue-reason` | fatigue_event.reason 판단 근거 저장 | FR-FAT06 |
| `feature/be-fatigue-threshold` | 피로도 임계값 조회/수정 API | FR-C03 |
| `feature/be-drive-history` | 운행 이력 목록/상세 조회 API (업체별) | FR-D01, FR-D02 |
| `feature/be-fatigue-stats` | 피로도 통계 API (일별) | FR-E01 |
| `feature/be-dashboard-summary` | 대시보드 요약 카드 API (업체별) | FR-A01 |
| `feature/be-swagger` | Springdoc Swagger API 문서 자동 생성 | - |

### 🖥️ Frontend 레이어 (담당: 경서)

| 브랜치명 | 기능 | 요구사항 ID |
| --- | --- | --- |
| `feature/fe-project-setup` | Vue.js 3 + Vite + Pinia + Axios + Chart.js 초기 세팅 | - |
| `feature/fe-auth-login` | 로그인 화면, JWT 저장, role/status 기반 redirect | FR-AUTH01 |
| `feature/fe-signup` | 일반 관리자 회원가입 화면 | FR-AUTH02 |
| `feature/fe-approval-pending` | PENDING 상태 승인 대기 안내 화면 | FR-AUTH03 |
| `feature/fe-router-guard` | Vue Router 가드 (role + status 기반 접근 제어) | - |
| `feature/fe-super-admin-dashboard` | 최상위 관리자 전용 홈 화면 | - |
| `feature/fe-super-admin-approval` | 가입 승인/거절/정지/해제 UI | FR-SUPER01~04 |
| `feature/fe-super-admin-company` | 업체 목록 및 상태 조회 화면 | FR-SUPER05 |
| `feature/fe-dashboard-summary-card` | 통계 요약 카드 | FR-A01 |
| `feature/fe-dashboard-vehicle-table` | 차량 목록 테이블 | FR-A02 |
| `feature/fe-dashboard-fatigue-badge` | 피로도 배지 | FR-A03 |
| `feature/fe-dashboard-detail-panel` | 차량 상세 패널 | FR-A04 |
| `feature/fe-dashboard-call-link` | 위험 차량 운전자 tel 링크 | FR-A05 |
| `feature/fe-dashboard-polling` | Axios 5초 Polling | FR-A06 |
| `feature/fe-simulation-panel` | 시뮬레이션 화면 | FR-B01, FR-B04 |
| `feature/fe-vehicle-management` | 차량 CRUD 페이지 | FR-C01 |
| `feature/fe-driver-management` | 운전자 CRUD + 차량 배정 페이지 | FR-C02 |
| `feature/fe-fatigue-threshold-settings` | 피로도 임계값 설정 UI | FR-C03 |
| `feature/fe-drive-history-list` | 운행 이력 목록 | FR-D01 |
| `feature/fe-drive-history-detail` | 운행 상세 | FR-D02 |
| `feature/fe-fatigue-stats-chart` | 피로도 통계 Chart.js | FR-E01 |

### 🛰️ GPS Simulator (담당: 경서)

| 브랜치명 | 기능 | 요구사항 ID |
| --- | --- | --- |
| `feature/sim-project-setup` | Python GPS 시뮬레이터 초기 구조 | - |
| `feature/sim-scenario-a-normal` | 시나리오 A - 정상 운행 패턴 | FR-B01 |
| `feature/sim-scenario-b-caution` | 시나리오 B - 주의 운행 패턴 | FR-B01 |
| `feature/sim-scenario-c-danger` | 시나리오 C - 위험 운행 패턴 | FR-B01 |
| `feature/sim-gps-data-sender` | GPS 데이터 BE API 전송 | FR-B02 |
| `feature/sim-rest-pattern` | 휴식 패턴 삽입 | FR-B02 |
| `feature/sim-night-pattern` | 야간 운행 패턴 삽입 | FR-B02 |

### ⚙️ Infra (공통)

| 브랜치명 | 기능 |
| --- | --- |
| `feature/infra-docker-compose` | Docker Compose 전체 구성 (BE + AI + FE + PostgreSQL) |
| `feature/infra-db-init` | PostgreSQL 초기 스키마 DDL (10테이블), 시드 데이터 (최상위관리자, 업체, 차량, 운전자, 임계값) |
| `feature/infra-env-config` | 환경변수 설정 (.env, application.yml, CORS 설정) |

## 3. Releases 관리

| Release 브랜치 | 목표 | 예상 시점 |
| --- | --- | --- |
| `release/v0.1.0` | 프로젝트 기반 구조 통합 (FE/BE/SIM 기본 구조, DB init, 문서) | 5월 1주차 |
| `release/v0.1.1` | 인증/회원가입/승인 구조 안정화 | 5월 1주차 |
| `release/v0.2.0` | 백엔드/AI 핵심 완성 (차량/운전자, GPS, 피로도 계산, OCR) | 5월 2~3주차 |
| `release/v0.3.0` | 프론트엔드 + 시뮬레이터 1차 통합 | 5월 4주차 |
| `release/v1.0.0` | 전체 기능 연동 및 최종 제출 | 2026.05.27 (제출) |
| `release/v1.0.1` | 발표용 마무리 수정 | 2026.06.02 (발표) |

릴리즈 흐름:

feature/* → dev → release/vX.X.X → main

## 4. Tags 관리

Semantic Versioning 규칙: vMAJOR.MINOR.PATCH

| Tag | 시점 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| `v0.1.0` | 기반 구조 완료 | FE 초기 세팅, BE Entity, DB init, SIM 기본 구조, 문서 |
| `v0.1.1` | 인증/회원가입/승인 완료 | JWT 로그인, 회원가입, 최상위 관리자 승인 흐름 |
| `v0.2.0` | 백엔드 1차 완료 | 차량/운전자, GPS 수신, 피로도 계산 모델, TenantAccess |
| `v0.2.1` | AI 모듈 완료 | FastAPI + YOLO11 + EasyOCR 번호판 인식, 모델 학습/평가 기준 정리 |
| `v0.2.2` | GPS 시뮬레이터 완료 | 시나리오 A/B/C 생성 및 전송 |
| `v0.3.0` | 프론트엔드 1차 완료 | 회원가입/승인/로그인 화면, 최상위 관리자 화면, 대시보드 |
| `v0.3.1` | 프론트엔드 2차 완료 | 차량/운전자 관리, 운행 이력/통계 |
| `v1.0.0` | **최종 제출 버전** | 전체 통합 완료 (2026.05.27) |
| `v1.0.1` | **발표 버전** | 발표용 마무리 수정 (2026.06.02) |

Tag 생성 명령어:

git tag -a v1.0.0 -m "release: 최종 제출 버전"

git push origin v1.0.0

git push origin --tags

## 5. 커밋 메시지 컨벤션

{type}: {내용}

예시)

feat: 최상위 관리자 승인/거절 API 구현

feat: 일반 관리자 회원가입 화면 구현

fix: PENDING 상태 관리자 로그인 차단 오류 수정

refactor: TenantAccessService 업체별 검증 로직 분리

docs: 요구사항 정의서 v1.5 업데이트

chore: Docker Compose 포트 설정 수정

| type | 설명 |
| --- | --- |
| `feat` | 새 기능 추가 |
| `fix` | 버그 수정 |
| `refactor` | 코드 리팩토링 |
| `docs` | 문서 수정 |
| `chore` | 빌드/설정 변경 |
| `test` | 테스트 추가 |

## 6. 팀원별 담당 브랜치 요약

### 유환희 (Backend + AI)

feature/ai-* 7개 + feature/be-* 22개 = 총 29개

### 백경서 (Frontend + GPS Simulator)

feature/fe-* 21개 + feature/sim-* 7개 = 총 28개

### 공통 (Infra)

feature/infra-* 3개